Bogotá D.C., 28/05/2026

Plan y resultados de pruebas Aurora

Sistema Aurora

Defensoría del Pueblo

DNDP Grupo de Transformación Digital

Estado documental: vigente al 20 de agosto de 2026. Versión 1.3.

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Responsable | Descripción del cambio | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-19 | Dirección Nacional de Defensoría Pública (DNDP) - Grupo de Transformación Digital | Versión inicial de entrega técnica. | Equipo DNDP |
| 1.1 | 2026-05-28 | Dirección Nacional de Defensoría Pública (DNDP) - Grupo de Transformación Digital | Ajuste de formato institucional, control documental, índice, repositorio institucional, despliegue, roles, URL de ambiente y pruebas. | Pendiente aprobación institucional |
| 1.3 | 2026-08-20 | Dirección Nacional de Defensoría Pública (DNDP) - Grupo de Transformación Digital | Actualización de matriz, cobertura automatizada y separación entre resultados comprobados y pruebas pendientes de ambiente. | Pendiente aprobación institucional |

# Tabla de contenido

Control de cambios	1

Tabla de contenido	1

Objeto	3

Datos de ambiente	3

Alcance de pruebas	3

Matriz de casos de prueba	4

Registro de evidencias	5

Diagramas de apoyo	6

Diagrama de despliegue de Aurora	6

Diagrama de cargas Excel, staging y ETL de Aurora	7

# Objeto

Este documento formaliza el plan de pruebas funcionales y técnicas para el ambiente de pruebas/preproducción de Aurora. Los resultados y evidencias se completarán durante la jornada de ejecución definida por el equipo responsable.

# Datos de ambiente

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| URL interna servidor | http://127.0.0.1:7860 |
| URL temporal IP privada | http://172.31.64.7:7860 |
| URL túnel de prueba | http://localhost:8787 |
| URL institucional definitiva | Pendiente de asignación por Infraestructura |
| Método de despliegue esperado | Docker Compose |

# Alcance de pruebas

• Cargue de archivos .xlsx para staging de base de datos.

• Asignación de 10 a 20 usuarios por parte de PAG.

• Reasignación de defensor.

• Diligenciamiento de 6 casos condenados y 3 casos sindicados.

• Validación de cambio de estado o acción a impulsar según avance del formulario.

• Generación de 9 PDF de consolidación de atención.

• Prueba de filtros de PAG - Asignación de usuarios.

• Prueba de filtros de Usuarios asignados.

• Descarga de todos los formatos disponibles.

# Matriz de casos de prueba

| ID | Módulo | Caso | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUR-001 | Despliegue | Validar /api/health | Servicio operativo | Pendiente ejecución |
| AUR-002 | Base de datos | Validar /api/health/db | Conexión Oracle exitosa | Pendiente ejecución |
| AUR-003 | Autenticación | Ingreso usuario funcional | Acceso a módulos autorizados | Pendiente ejecución |
| AUR-004 | Autenticación | Ingreso usuario admin | Acceso a Cargas mensuales | Pendiente ejecución |
| AUR-005 | Cargas | Cargar Excel PONAL/SISIPEC/Aurora 1.0 | Carga recibida y procesada o error documentado | Pendiente ejecución |
| AUR-006 | PAG | Asignar 10 a 20 usuarios | Asignaciones guardadas | Pendiente ejecución |
| AUR-007 | PAG | Reasignar defensor | Defensor actualizado | Pendiente ejecución |
| AUR-008 | Formulario | Diligenciar 6 formularios condenados | Estados actualizados según avance | Pendiente ejecución |
| AUR-009 | Formulario | Diligenciar 3 sindicados | Estados actualizados según avance | Pendiente ejecución |
| AUR-010 | PDF | Generar 9 consolidaciones | PDF generados correctamente | Pendiente ejecución |
| AUR-011 | Filtros | Validar filtros PAG y Usuarios asignados | Resultados coherentes con criterios | Pendiente ejecución |
| AUR-012 | Formatos | Descargar todos los formatos | Descargas disponibles | Pendiente ejecución |

# Registro de evidencias

| Evidencia | Responsable | Fecha | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Capturas de despliegue Docker | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |
| Capturas de login y roles | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |
| Acta o soporte de usuarios funcionales | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |
| Listado de casos probados | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |
| PDF generados | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |
| Resultados de cargas .xlsx | Sebastian Campiño | 29 de mayo de 2026 |  |

# Diagramas de apoyo

## Diagrama de cargas Excel, staging y ETL de Aurora

Figura 1. Diagrama de cargas Excel, staging y ETL de Aurora.

# Actualización técnica y funcional al 20 de agosto de 2026

Este capítulo conserva como antecedente todo el contenido anterior y establece la interpretación vigente cuando exista una diferencia con secciones históricas. El corte corresponde a la rama master en e4ee2f7.

## Resultado automatizado del 20 de agosto de 2026

• Comando ejecutado: npm run qa:smoke.

• Frontend lint: aprobado.

• Frontend Vitest: 12 archivos y 145 pruebas aprobadas.

• Frontend build: aprobado; PWA inyectó seis assets. Se conserva advertencia no bloqueante por un chunk superior a 500 kB.

• Backend: 14 suites aprobadas, incluyendo autenticación, PAG, usuarios CSV, cargas, limpieza, asignación, fechas, codificación, catálogos, auditoría, filtros, contratos y reportes.

## Cobertura añadida desde junio

• Acceso PAG y seguridad de asignaciones; importación CSV y directorio de usuarios.

• Reparación y limpieza del historial de cargas; limpieza acotada de actuaciones.

• Homologación de catálogos, auditoría, normalización de texto y estados de condenados.

• Contrato de Usuarios asignados, filtros, fechas de insistencia y reporte de atenciones.

• Reglas de formularios, PWA, PDF, manual interactivo y asignación en frontend.

## Pruebas que continúan pendientes

• La matriz manual AUR-001 a AUR-012 conserva su estado histórico hasta contar con acta y evidencia del ambiente institucional.

• No se ejecutaron en esta actualización smoke Oracle, integraciones Oracle, regresión API contra servidor, escritura controlada ni los casos funcionales manuales con usuarios reales.

• Antes de aprobar producción deben validarse HTTPS, Entra ID/LDAP, roles user/pag/admin/cargas, Oracle, ETL, reportes PDF, formularios, asignación, formatos, usuarios autorizados y respaldo de volúmenes.

## Diagramas vigentes

Figura actualizada al 20 de agosto de 2026: 05 cargas excel staging etl aurora.